|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.2019 | Sprint Planning Sprint 1 |  |  |  |
| 02.10.2019-30.10.2019 | Sprint 1 | inkl. Daily Scrum |  |  |
| 31.10.2019 | Sprint 1 Review |  |  |  |
| 04.11.2019 | Sprint 1-Retrospektive |  |  |  |
| 05.11.2019 | Sprint Planning Sprint 2 |  |  |  |
| 06.11.2019-04.12.2019 | Sprint 2 | Inkl. Daily Scrum |  |  |
| 05.12.2019 | Sprint 2 Review |  |  |  |
| 06.12.2019 | Sprint 2 Retrospektive |  |  |  |
| 09.12.2019 | Sprint Planning Sprint 3 |  |  |  |
| 10.12.2019-18.12.2019 | Sprint 3 | Inkl. Daily Scrum |  |  |
| 19.12.2019 | Sprint 3 Review |  |  |  |
| 20.12.2019 | Sprint 3 - Retrospektive |  |  |  |
| 23.12.2019 | Präsentation  Beim Kunden |  |  |  |